**Plan van Aanpak: Innovatieve Website Project - Sprint 0**

Projectdoel:

Het doel van Sprint 0 is om de basis te leggen voor de ontwikkeling van een innovatieve website, gebaseerd op onderzoek naar de Robin Assistant website, inclusief het vaststellen van huisstijl en doelgroep. Deze sprint zal zich richten op het opzetten van de benodigde tools, het verzamelen van relevante informatie en het voorbereiden van de ontwikkelingsfase.

**Projectteam:**

Teamleden: Alex, Jesse, Finn

**Werkzaamheden Sprint 0:**

**Onderzoek naar Robin Assistant Website:**

* Analyse van de functionaliteiten, structuur en design van de Robin Assistant website.
* Identificatie van de doelgroep en de huisstijl van Robin Assistant.

**Afspraak met Klant (Milos Despotovic):**

* Bespreken van projectdoelen, verwachtingen en vereisten met de klant.
* Verzamelen van relevante informatie en benodigdheden voor het project.

**Opzetten van Tools:**

* GitHub repository opzetten voor versiebeheer.
* Trello-bord opzetten voor projectmanagement en taaktoewijzing.

**Design Ontwikkeling:**

* Ontwikkelen van initiële designs voor de website, rekening houdend met de huisstijl van Robin Assistant en de doelgroep.

**Notulen:**

* Gedetailleerde notulen maken van de afspraak met de klant.
* Notuleren van belangrijke bevindingen tijdens het onderzoek en de vergaderingen.

**Opzetten Wordpress:**

* Installatie en configuratie van Wordpress om als het CMS-platform voor de website te dienen.

**Doelen voor sprint 0:**

* Afronding van onderzoek en klantbespreking
* Opzetten van GitHub en Trello
* Voltooiing van initiële website designs
* Notulen van de vergaderingen opgesteld en gedeeld
* Wordpress volledig operationeel

**Begin datum en eind datum sprint 0:**

* Startdatum: 12-02-2024
* Einddatum: 01-03-2024

**Risico's en Mitigatie:**

* Mogelijke vertragingen als gevolg van onvoorziene technische uitdagingen.
  + Mitigatie: Continue communicatie en samenwerking binnen het team, flexibele planning om aanpassingen mogelijk te maken.

Dit plan van aanpak dient als leidraad voor de uitvoering van Sprint 0 van het project. Alle teamleden worden aangemoedigd om actief bij te dragen en eventuele uitdagingen proactief aan te pakken.

**Plan van Aanpak geschreven door: Alex**